pulse! - MVP Canvas

osu!standard | Версия 24.10.2026 | Сдача 14.11.2026

| 1. Пользователь Игрок osu!standard, которому трудно выбрать карту и понять свои сильные и слабые навыки. Первая группа - игроки с местом в рейтинге от 10 000 до 9 999 999 (5-7 digit). Заказчик - Ляхов Я.П., автор идеи и руководитель проекта. | 2. Проблема и ценность Общие звезды карты не учитывают навыки игрока. Карты с одинаковыми звездами могут требовать разного уровня aim и speed. Проверяем, помогает ли отчет заранее понять, что будет сложно, и осмысленнее выбрать карту для игры. |
| --- | --- |
| 3. Один сценарий Ссылка на профиль -> загрузка доступной истории -> файл карты .osu/.osz -> персональный отчет. Игрок видит, какой навык создает основную сложность, шанс прохождения и ожидаемую точность. Новые игры после запуска для первого анализа не нужны. | 4. Данные Публичный профиль: до 100 recent и 100 best через Hinamizawa; ответы в JSON. Повторы убираются, поэтому уникальных карт может быть меньше 200. Карта - .osu/.osz. Хранение - локально в SQLite. Для обучения нужны отдельные попытки с проходами и неудачами. Best не используем как полную историю для обучения шанса прохождения. |
| 5. Результат MVP Локальное приложение с одним отчетом: профиль навыков aim/speed; сложность карты для игрока по этим навыкам; вероятность прохождения; ожидаемая accuracy при прохождении. В отчете видны объем истории и статус оценки. Aim - наведение на объекты; speed - скорость нажатий. При нехватке данных числовой прогноз не выдумываем. | 6. Три критерия готовности AC-01: второй участник запускает приложение по README, загружает профиль и .osu/.osz без пароля игрока. Видны число результатов и выбранная карта. REQ-01, 02, 15. AC-02: для двух контрольных историй одна карта дает разные персональные оценки. Есть aim/speed, шанс 0..1, accuracy 0..100 и статус; при малой истории - сообщение о нехватке данных. REQ-03, 04, 05, 06, 09. AC-03: на новых попытках есть отчет: Brier score (ошибка вероятности), MAE (средняя ошибка accuracy на пройденных картах), сравнение с простым расчетом и число попыток. Модель хуже простого расчета не используется как проверенная. REQ-06, 10, 11. |
| 7. Ограничения Только osu!standard, два навыка, локальный запуск и небольшой пилот. Публичная история неполная; источник данных и файлы карт могут быть недоступны. Подписка, платежи, другие режимы и рекомендации тренировочных карт по слабым навыкам отложены. Улучшение удержания игроков пока не проверяем. | 8. Следующее решение после демо Заказчик решает, можно ли переходить к тестированию, что надо исправить и достаточно ли двух навыков. Основание - AC-01..03, отзывы игроков и список ошибок. Canvas описывает целевую версию к 14 ноября. Профиль и импорт уже есть в прототипе. Персональную сложность по навыкам и качество прогноза еще нужно проверить. |