# Практика 1. Тест-кейсы MVP

pulse! - анализ навыков и персональной сложности карт osu!standard

Университет Иннополис | Управление ИТ-проектами | 24.10.2026

# Требования и критерии приемки

REQ-02, Must. Приложение принимает .osu и .osz карты osu!standard и извлекает данные карты. Приемка: оба формата загружаются, режим, ID и признаки определены верно. Поврежденный файл отклоняется с понятной ошибкой.

REQ-06, Must. Обученная модель прохождения используется только при Brier score ниже базового прогноза на проверочных картах. Приемка: более точная модель применяется; при худшей или равной ошибке показывается предварительный расчет. Brier score - ошибка вероятности; меньше означает лучше.

Объект проверки: рабочая версия MVP от 24.10.2026. Ответственный за тестирование - Темиров А.М. Исправления импорта - Гайфуллин А.Р.; модели и метрики - Недугов Д.

Всего 5 кейсов: 2 успешных, 2 негативных, 1 граничный. Значения Brier - контрольные данные автотестов, а не метрики качества на реальных игроках.

## TC-01. Загрузка корректной карты

| TC-ID / REQ-ID | TC-01 / REQ-02 |
| --- | --- |
| Тип | Успешный |
| Предусловия | MVP запущен. Подготовлены корректная карта osu!standard .osu и .osz с этой картой. Известны ее ID, название и число объектов. |
| Шаги | 1. Загрузить файл .osu. 2. Открыть анализ и сравнить данные с исходным файлом. 3. Загрузить .osz с той же картой и повторить проверку. |
| Ожидаемый результат | Оба формата приняты. ID, название и число объектов совпадают с исходной картой. Stars, aim и speed рассчитаны. Ошибки нет. |
| Ответственный | Темиров А.М., тестирование |
| Evidence | Исходные .osu и .osz, скриншот анализа, ответы API загрузки и анализа. |
| Фактический результат | Заполняется после выполнения. |
| Статус | Не выполнен. После проверки: Pass / Fail / Blocked. |

## TC-02. Модель лучше базового прогноза

| TC-ID / REQ-ID | TC-02 / REQ-06 |
| --- | --- |
| Тип | Успешный |
| Предусловия | Тестовый стенд; достаточно размеченных попыток для обучения. Проверочные карты исключены из обучения. Контрольные значения: Brier модели 0.12, базового прогноза 0.20. Карта запроса входит в поддерживаемый диапазон. |
| Шаги | 1. В автотесте задать контрольные результаты расчета Brier. 2. Запустить проверку модели. 3. Запросить прогноз карты и проверить выбранную модель. |
| Ожидаемый результат | Модель принята: статус trained. В прогнозе используется ML прохождения. Метрики показывают 0.12 и 0.20; интерфейс обозначает прогноз как ML. |
| Ответственный | Темиров А.М., тестирование |
| Evidence | Отчет автотеста с контрольными метриками, ответ API проверки модели и прогноза, скриншот статуса. |
| Фактический результат | Заполняется после выполнения. |
| Статус | Не выполнен. После проверки: Pass / Fail / Blocked. |

## TC-03. Поврежденный файл карты

| TC-ID / REQ-ID | TC-03 / REQ-02 |
| --- | --- |
| Тип | Негативный |
| Предусловия | MVP запущен. Список ID карт в каталоге сохранен. Подготовлен обычный текстовый файл без структуры карты, переименованный в .osu. |
| Шаги | 1. Загрузить поврежденный файл. 2. Проверить сообщение об ошибке. 3. Обновить каталог и сравнить список ID с исходным. |
| Ожидаемый результат | Показана понятная ошибка о неверном файле карты. Новая карта не добавлена. Приложение продолжает отвечать на запросы. |
| Ответственный | Темиров А.М., тестирование |
| Evidence | Поврежденный файл, скриншот ошибки, ответ API загрузки, списки ID каталога до и после. |
| Фактический результат | Заполняется после выполнения. |
| Статус | Не выполнен. После проверки: Pass / Fail / Blocked. |

## TC-04. Модель хуже базового прогноза

| TC-ID / REQ-ID | TC-04 / REQ-06 |
| --- | --- |
| Тип | Негативный |
| Предусловия | Тестовый стенд; достаточно размеченных попыток. Нет пересечения карт обучения и проверки. Контрольные значения: Brier модели 0.28, базового прогноза 0.20. Карта запроса входит в поддерживаемый диапазон. |
| Шаги | 1. В автотесте задать контрольные результаты расчета Brier. 2. Запустить проверку модели. 3. Запросить прогноз карты и проверить его источник. |
| Ожидаемый результат | Модель отклонена: статус rejected. Для карты используется предварительный расчет. Интерфейс не обозначает его как проверенный ML-прогноз. |
| Ответственный | Темиров А.М., тестирование |
| Evidence | Отчет автотеста, ответы API с метриками и источником прогноза, скриншот статуса. |
| Фактический результат | Заполняется после выполнения. |
| Статус | Не выполнен. После проверки: Pass / Fail / Blocked. |

## TC-05. Ошибка модели равна базовой

| TC-ID / REQ-ID | TC-05 / REQ-06 |
| --- | --- |
| Тип | Граничный |
| Предусловия | Тестовый стенд; достаточно размеченных попыток. Нет пересечения карт обучения и проверки. Контрольные значения Brier модели и базового прогноза равны: 0.20. Карта запроса входит в поддерживаемый диапазон. |
| Шаги | 1. В автотесте задать одинаковые значения Brier: 0.20 и 0.20. 2. Запустить проверку модели. 3. Запросить прогноз карты и проверить решение. |
| Ожидаемый результат | Модель отклонена: статус rejected. Равенство не считается улучшением. Используется предварительный расчет, статус trained не присваивается. |
| Ответственный | Темиров А.М., тестирование |
| Evidence | Отчет граничного автотеста, ответы API с равными метриками и источником прогноза. |
| Фактический результат | Заполняется после выполнения. |
| Статус | Не выполнен. После проверки: Pass / Fail / Blocked. |

При Fail сохраняем описание ошибки и evidence. При Blocked записываем причину, которая помешала выполнить проверку.