# Тест-план MVP - pulse!

Версия от 24.10.2026. Основа - пример тест-плана со слайда курса.

| Поле | Наш проект |
| --- | --- |
| Объект / версия | Локальный MVP pulse!, API 0.1.0. Базовый commit 0c328c9 и текущие изменения рабочей копии. Python, FastAPI, SQLite, браузер. |
| Что проверяем | Профиль игрока, загрузку .osu/.osz, анализ карты и модов, ML accuracy, предварительный прогноз прохождения и проверку входных данных. Связь: REQ-01, 02, 05, 06, 09, 15; AC-01..03 из Canvas. Персональный отчет по навыкам и качество на будущих играх требуют отдельной проверки. |
| За пределами проверки | Нагрузочные испытания публичного сервиса, платежи, другие режимы osu!, доказательство удержания игроков. |
| Риски | Недоступность источника; неполная история; только удачные игры в best; повторы; неподдерживаемая карта; неверный учет модов; завышенный прогноз без неудачных попыток. |
| Виды проверок | Автоматические тесты кода; проверки API; ручной показ в браузере; проверка данных и сравнение модели с простым расчетом на новых попытках. |
| Условия начала / завершения | Начало: приложение запускается, /api/health отвечает 200, доступны карта и история. Завершение: обязательные требования проверены, критических ошибок в журнале нет, ограничения и результаты проверки качества записаны. Это условия завершения, их выполнение пока не подтверждено полностью. |
| Ответственные | QA - сценарии, проверки и журнал ошибок; DEV - импорт, интерфейс и исправления; ML - данные и качество моделей; PM - согласование критериев и приемка. |

# Проверки для демонстрации

Запись проверки 24.10.2026. Публичная история была сохранена раньше: baffledhedgehog, 97 best-результатов. Повторный живой импорт в этой проверке не выполнялся.

| Проверка | Ожидание | Факт | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Запуск | Сайт и /api/health доступны | HTTP 200; в каталоге 101 карта | Проверено через API |
| Карта 4864861, NM | Анализ и ML accuracy | 5.57 звезд; 96% pass предварительно; 91.1% accuracy по ML | Проверено через API и браузер |
| Та же карта, DT | Моды меняют расчет; выход за диапазон обучения учитывается | 8.05 звезд; 36% pass; 83.8% accuracy. Для accuracy используется предварительный расчет, статус out_of_range | Проверено через API и браузер |
| Статус моделей | Прохождение требует неудач; accuracy может обучаться отдельно на best | Прохождение: insufficient_data. Accuracy: trained, best_scores; предупреждение об отборе удачных игр видно | Проверено через API и браузер |
| Качество ML accuracy | MAE на других картах ниже среднего accuracy | 97 best; 25 карт вне обучения; MAE 1.8831 п.п. против 2.6372 п.п. у среднего | Внутренняя проверка; будущие игры не проверены |
| Набор тестов | python -m pytest -q проходит | 12 passed; 1 предупреждение зависимости | Проверено 24.10.2026 |
| Путь в браузере | Открытие сайта, загрузка файла, обучение, переключение DT | Playwright: все действия выполнены, ошибок JavaScript нет | Автоматически проверено в браузере |
| AC-02 / AC-03 полностью | Профиль навыков и отчет качества на будущих попытках | Качество на реальных будущих играх еще не подтверждено | Нужно проверить |

Числа прогноза относятся к указанной истории и версии расчета. Эти проверки подтверждают работу кода и API; точность прогноза требует проверки на новых играх.