- 1. Название кейса

pulse! - анализ навыков игрока osu!standard и персональной сложности карт.

- 2. Организация и предметная область

Учебный проект Университета Иннополис для игроков osu!standard. Первые пользователи - новички с рейтингом 6-7 digit, игроки 5 digit, а также те, кто готовится к турнирам или долго не видит прогресса. Внешний коммерческий заказчик пока не подтвержден.

- 3. Проблема

Игроки часто выбирают карты по звездам, привычному стилю или случайно. Общая сложность не показывает, насколько карта подходит конкретному игроку и какие навыки она проверяет. Сильные и слабые стороны по истории игр трудно увидеть без отдельного анализа.

Из-за этого игрок может снова выбирать знакомый скиллсет, не находить подходящие карты и терять мотивацию. Связь этой проблемы с оттоком игроков osu! пока гипотеза: у команды нет данных, чтобы назвать долю уходящих или доказать причину.

- 4. Цель проекта

К защите учебного проекта дать игроку способ оценить свои навыки и выбранную карту до игры. Проверяемый сценарий: ссылка на профиль и файл карты на входе; профиль навыков, персональная сложность по скиллсетам, вероятность прохождения и ожидаемая точность на выходе.

Планируются два обучаемых компонента: оценка навыков по истории игр и прогноз результата на карте. Для каждого нужен простой базовый метод и проверка на новых попытках. Тип модели, включая нейросеть, выбирается по качеству на данных, а не заранее.

- 5. Пользователь результата

Игроки osu!standard: новички, игроки, застрявшие на одном типе карт, например fast BPM aim, и участники турниров, которым нужно понимать свои сильные и слабые стороны.

В дальнейшем анализ может быть полезен тренерам osu! и тем, кто подбирает тренировочные карты для других игроков.

6. Заказчик проекта

Учебную приемку проводит преподаватель курса. Владелец будущего коммерческого сервиса пока не определен; это нужно уточнить до согласования бизнес-цели.

Игроки-добровольцы нужны для интервью, проверки понятности отчета и сбора новых попыток после прогноза.

7. Предполагаемый результат проекта

MVP: игрок вводит ссылку на аккаунт и загружает файл карты. Приложение показывает оценки навыков по скиллсетам, персональную сложность карты по ним, шанс прохождения и ожидаемую accuracy. При недостатке данных оно прямо сообщает об этом.

Код, инструкция, тесты и отчет: какие данные собраны, как проверялись модели и чем они лучше или хуже простого базового метода. Подбор следующих карт и платная подписка - отдельные этапы после проверки MVP.

8. Исходные данные

Публичные recent и best scores по ссылке на профиль, файлы карт .osu/.osz, собственные результаты и реплеи .osr. Для профиля навыков нужны характеристики карт и результаты игрока; для прогноза pass нужны также неудачные попытки.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Источник данных | Публичные результаты через Hinamizawa Player API; при настройке ключей приложения - osu! API v2; файлы игрока и карты. |
| Формат | Ответы API в JSON; карты .osu/.osz; реплеи .osr; локальная база SQLite. Для датасета попытки нужно хранить отдельно. |
| Объем | До 100 recent и 100 best scores на игрока до удаления повторов. Объем пилота и число неудачных попыток пока неизвестны. |
| Основные данные | Игрок, карта, моды, время, pass, accuracy, промахи, признаки карты по скиллсетам. Историю для модели считают только до прогнозируемой игры. |
| Ссылки | https://mirror.hinamizawa.ai/docs/player ; https://osu.ppy.sh/docs/ |

Best scores помогают увидеть достигнутый уровень, но отобраны среди удачных игр. Для обучения прогноза собираются попытки добровольцев, включая неудачи. Импорт scores.db запланирован, пока не реализован.

9. Предварительные метрики успеха

Результат MVP: на тестовом профиле и карте показаны все четыре выхода - профиль навыков, сложность по скиллсетам, шанс pass и accuracy. Качество: Brier score для pass на новых попытках сравнивается с простым прогнозом, ошибка accuracy - с базовым средним по игроку. Пользу: проверить у игроков, понятен ли отчет и помогает ли он выбрать карту. Численные пороги пилота согласовать с заказчиком.

10. Основные ограничения

- Первый MVP работает только с osu!standard; список скиллсетов для первого пилота нужно согласовать. Начальные признаки карты - aim и speed.

- Открытый API отдает до 100 recent и 100 best scores; это неполная история игрока. Повторы карт уменьшают видимую выборку.

- У стороннего API бывают задержки и сбои. Для базового сценария не нужны пароль, cookie или вход игрока через OAuth.

- Без достаточного числа попыток, особенно неудачных, две обучаемые модели нельзя считать проверенными.

- Данные добровольцев берутся с согласия. Отсутствие доступного файла карты мешает анализу части результатов.

- Удержание игроков и готовность платить за подписку - бизнес-гипотезы, которые требуют отдельного пилота.

- Срок защиты, состав команды и владелец бизнес-цели уточняются с преподавателем.