УЧЕБНЫЙ МИНИ-ПАСПОРТ ПРОЕКТА

pulse! - анализ навыков игрока osu!standard

Студенческий проект Университета Иннополис

1. Исходная ситуация

Игрок выбирает карты по звездам, случайно или по знакомому скиллсету. По общей оценке сложно понять, подходит ли карта именно ему и какие навыки он развивает. Новички, игроки без заметного прогресса и участники турниров сталкиваются с разными проявлениями этой проблемы. Разочарование от неудачного выбора может влиять на мотивацию, но связь с оттоком игроков еще нужно проверить.

2. Мини-паспорт проекта

| Поле паспорта | Проект pulse! |
| --- | --- |
| Название проекта | pulse! - анализ навыков игрока osu!standard и персональной сложности карт. |
| Заказчик проекта | Учебную приемку проводит преподаватель курса. Внешний владелец бизнес-цели пока не определен. |
| Пользователи результата | Игроки 6-7 digit, игроки 5 digit с узким набором навыков или без прогресса, участники турниров. Позже - тренеры osu!. |
| Проблема | Игрок не видит свои сильные и слабые стороны по истории игр и не знает, подойдет ли ему следующая карта. Случайный выбор или повтор одного скиллсета мешает осмысленной тренировке и может снижать мотивацию. |
| Цель проекта | К защите проекта показать рабочий сценарий: игрок вводит ссылку на профиль и файл карты, затем видит профиль навыков, персональную сложность по скиллсетам, шанс pass и ожидаемую accuracy. Дату защиты уточнить. |
| Результат проекта | Локальное приложение с веб-интерфейсом, кодом, тестами и отчетом по качеству. Планируются две модели: профиль навыков по истории игр и прогноз результата на новой карте. Если данных мало, показывается честная предварительная оценка. |
| Ожидаемый эффект | Игроку проще выбрать карту под цель тренировки и понять, над чем работать. Влияние на мотивацию и удержание игроков osu! - гипотеза. Платная подписка на расширенную аналитику - возможный бизнес-сценарий после пилота. |
| Срок | До защиты учебного проекта. Точную дату нужно согласовать с преподавателем. |
| Входит в проект | osu!standard; ссылка на публичный профиль; импорт файла карты; профиль навыков; сложность карты по скиллсетам; прогноз pass и accuracy; проверка качества на новых попытках. |
| Не входит в проект | Другие режимы osu!; вход через cookie или клиент игры; массовый сбор чужих данных; платная подписка; доказательство изменения удержания игроков. Рекомендации карт - следующий этап. |
| Ключевые участники | Преподаватель - учебная приемка; команда - разработка; игроки - пользователи; добровольцы - данные и обратная связь; тренеры - экспертная оценка; osu! и Hinamizawa - внешние источники данных. |
| Ограничения | Неполная публичная история игр; до 100 recent и 100 best scores через открытый API; мало неудачных попыток; не у всех результатов есть файл карты; первый MVP только для osu!standard. |
| Допущения | Игроки согласятся участвовать в пилоте; характеристики карт удастся связать с результатами; начальный набор скиллсетов можно определить по доступным признакам и проверить с игроками. |
| Основные риски | Мало неудач - модель pass переоценит игрока; выборка best scores сместит обучение; разные скиллсеты окажутся плохо различимы по доступным данным; API перестанет отвечать; пользователи не поймут шкалу персональной сложности. |
| Критерии успеха | Сценарий с профилем и картой показывает четыре результата. На новых попытках рассчитаны Brier score для pass и ошибка accuracy, оба сравниваются с простыми базовыми методами. На пилоте проверена понятность профиля навыков и сложности по скиллсетам. |
| Неопределенности | Владелец бизнес-цели, дата защиты, размер пилота, список скиллсетов, шкала персональной сложности, пороги приемки у игроков и готовность платить за подписку. |