# Интервью и первичный реестр требований

pulse! - материал для следующей пары

Адресат вопросов - предполагаемый владелец будущего сервиса или учебный заказчик. Роль коммерческого заказчика еще нужно определить. Вопросы не заменяют ответы: после интервью записать факты и согласованные решения.

# 10 вопросов заказчику

1. Как игроки сейчас выбирают карты для тренировки? Расскажите о последнем реальном примере.

2. В какой момент такой выбор обычно подводит игрока? Что происходит после неудачной игры?

3. Какие группы игроков сталкиваются с этим чаще? На каких наблюдениях основан ваш ответ?

4. Есть ли данные, что проблема влияет на мотивацию или уход из игры? Какие показатели уже доступны?

5. Какое решение игрок должен принять после просмотра анализа аккаунта?

6. Какие навыки нужно различать в первой версии и по каким признакам считать игрока сильным или слабым в каждом из них?

7. Что игроку необходимо увидеть о новой карте перед запуском игры, чтобы принять решение?

8. Какие данные об аккаунте и попытках можно использовать? Какие ограничения по доступу и согласию игроков есть?

9. По каким наблюдаемым результатам вы примете MVP? Как проверим прогноз и пользу отчета на пилоте?

10. Если времени хватит только на базовый сценарий, что обязательно оставить, а что отложить, включая рекомендации и подписку?

В конце интервью: кратко повторить проблему, пользователей, сценарий, ограничения и критерии приемки; попросить заказчика подтвердить или исправить резюме.

# 8 первичных требований по MoSCoW

Статус: гипотезы команды до интервью. Must - без этого MVP не решает задачу; Should - важно для качества; Could - следующий шаг при наличии времени; Won't now - в текущий MVP не входит. Источник указан для каждого требования.

| ID / тип | Требование | Источник | Приоритет | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 / пользовательское | Игрок вводит публичную ссылку на профиль osu! и видит доступные recent и best scores без входа в аккаунт. | Запрос инициатора; проверить у игроков. | Must | Тест с публичным профилем: данные показаны, пароль и OAuth игрока не запрошены. |
| REQ-02 / функциональное | Приложение принимает файл .osu или .osz для карты osu!standard и извлекает признаки карты. | Сценарий MVP инициатора. | Must | Загрузить тестовые .osu и .osz; проверить распознавание режима и рассчитанные признаки. |
| REQ-03 / функциональное | Приложение показывает оценки навыков игрока для согласованного набора скиллсетов и число попыток, на которых основана каждая оценка. | Идея инициатора; перечень скиллсетов подтвердить с игроками и тренерами. | Must | На двух тестовых историях с разным профилем навыков получить разные оценки и верное число попыток. |
| REQ-04 / функциональное | Для выбранной карты приложение показывает персональную сложность отдельно по каждому скиллсету из профиля игрока. | Идея инициатора; шкалу согласовать на интервью. | Must | На одной карте и двух разных профилях выводятся разные оценки по тем же скиллсетам. |
| REQ-05 / функциональное | Для выбранной карты приложение показывает вероятность прохождения и ожидаемую accuracy; при малом объеме данных помечает прогноз как предварительный. | Сценарий MVP инициатора и риск малого датасета. | Must | Проверить оба поля и метку предварительной оценки на профиле с недостаточной историей. |
| REQ-06 / нефункциональное | Команда измеряет Brier score прогноза pass и ошибку accuracy на новых попытках и сравнивает их с простыми базовыми методами. | План проекта; критерий качества уточнить с заказчиком. | Should | Отчет содержит размер выборки, разбиение по времени, обе метрики и результаты базовых методов. |
| REQ-07 / функциональное | Приложение предлагает карты для тренировки слабых скиллсетов из доступного каталога. | Долгосрочная идея инициатора. | Could | На тестовом профиле список карт меняется при смене слабого скиллсета. |
| REQ-08 / функциональное | Для владельца платной подписки сервис показывает расширенный отчет по навыкам игрока. В текущий MVP эта функция не входит. | Коммерческая гипотеза инициатора; спрос и состав отчета проверить после пилота. | Won't now | Сейчас проверка границы: в MVP нет оплаты и платного отчета. После решения о запуске: тест с обычным и платным аккаунтами. |

После интервью обновить формулировки, источники и приоритеты. Отдельно согласовать, кто владеет бизнес-целью и какие данные подтверждают проблему.