# Реестр требований

pulse! - уточненная версия первичного реестра

Версия 0.2 от 17.10.2026. Реестр ведет руководитель проекта; за выполнение каждого требования отвечает роль из таблицы. Статус - черновик для интервью и согласования ТЗ. Здесь REQ-05 разделен на pass и accuracy: accuracy получила ID REQ-09.

Приоритеты: Must - обязательный сценарий MVP; Should - важно, но можно показать с ограничением; Could - следующая версия; Won't now - сознательно отложено. Источник 'инициатор' означает идею команды, а не проведенное интервью.

| ID | Требование | Источник | MoSCoW | Проверка | Состояние | Ответственная роль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Игрок вводит ссылку на публичный профиль osu! и получает доступные recent и best scores без входа в аккаунт. | Запрос команды; интервью с игроками еще не проведено | Must | Тест с публичным профилем: показаны оба списка и не запрошены пароль или OAuth игрока. | Есть в прототипе | Разработка |
| REQ-02 | Приложение принимает .osu и .osz карты osu!standard и извлекает данные карты. | Запрос инициатора | Must | Загрузить тестовые .osu и .osz; проверить режим, ID и рассчитанные признаки. | Есть в прототипе | Разработка |
| REQ-03 | Приложение показывает оценку навыков игрока по согласованным скиллсетам и число попыток для каждой оценки. | Идея команды; мнение тренеров и игроков еще не собрано | Must | Два тестовых профиля с разной историей дают разные оценки и верное число попыток. | Нужно доработать | Данные и модели |
| REQ-04 | Для карты приложение показывает персональную сложность отдельно по каждому скиллсету из профиля. | Идея инициатора | Must | На одной карте два профиля дают разные оценки по одинаковому набору навыков. | Нужно разработать | Данные и модели |
| REQ-05 | Для выбранной карты приложение показывает вероятность прохождения от 0 до 1. | Идея инициатора | Must | Прогноз показан на тестовом профиле; значение в диапазоне 0..1. | Экспериментальный прогноз есть | Данные и модели |
| REQ-06 | Обученная модель прохождения используется только если ее Brier score на новых картах лучше простой оценки по прошлым играм; иначе показывается предварительный прогноз. | План проекта; риск переоценки | Must | Проверить случаи, когда модель лучше и хуже простой оценки; статус виден игроку. | Частично есть | Данные и модели |
| REQ-07 | Приложение предлагает карты для тренировки слабых скиллсетов из локального каталога. | Долгосрочная идея инициатора | Could | На двух профилях с разными слабостями списки карт различаются. | Подбор без скиллсетов есть | Данные и модели |
| REQ-08 | Платному пользователю доступен расширенный отчет по навыкам; функция отложена до проверки спроса. | Коммерческая гипотеза инициатора | Won't now | В MVP нет оплаты; после решения о запуске проверить разграничение обычного и платного отчетов. | Не входит в MVP | Заказчик / руководитель |
| REQ-09 | Для пройденной карты приложение показывает ожидаемую accuracy от 0 до 100 процентов. | Идея инициатора | Must | Для тестовой истории выдается число 0..100; неудачные попытки не трактуются как полная accuracy. | Эвристика есть | Данные и модели |
| REQ-10 | Качество прогноза прохождения измеряется Brier score на будущих попытках и сравнивается с прошлой долей проходов игрока. | Лекция 3; план проекта | Should | В отчете есть период проверки, число попыток, Brier модели и простой оценки. | Нужен пилот | Данные и модели |
| REQ-11 | Качество прогноза точности измеряется MAE на будущих пройденных попытках и сравнивается со средней точностью игрока. | Лекция 3; план проекта | Should | В отчете есть MAE модели и простой оценки на тех же попытках. | Нужен пилот | Данные и модели |
| REQ-12 | Для обучения сохраняются отдельные попытки игрока, включая повторные игры той же карты; совпадение результата в recent и best определяется по score_id. | План датасета | Must | Две разные попытки одной карты сохраняются; повтор с тем же score_id не создает вторую строку. | Нужно разработать | Разработка |
| REQ-13 | Best scores исключаются из обучения pass, если нет отдельной истории попыток с неудачами. | План датасета; смещение выборки | Must | В выборке обучения нет строк с источником best; это видно в протоколе подготовки. | Частично есть | Данные и модели |
| REQ-14 | Игрок может добавить свою попытку вручную или из .osr для пополнения личной истории. | Ранний запрос инициатора; текущий прототип | Should | Ручная запись и тестовый .osr появляются в истории с верным источником. | Есть в прототипе | Разработка |
| REQ-15 | Базовый сценарий работает без cookie, пароля и токена игрового клиента. | Запрос инициатора; граница доступа | Must | Проверить запуск без учетных данных игрока; секреты приложения не передаются в браузер. | Есть в прототипе | Разработка |

# Изменения и открытые вопросы

После интервью уточнить названия навыков, шкалу персональной сложности, допустимую ошибку прогноза и число участников проверки. Новое требование добавлять с отдельным ID и связью с ТЗ и тестом. Приоритеты обсудить с преподавателем.